# SUBSTÂNCIA — Guia de protocolo no SEI/ColaboraGov

## Ex-tarifário Factiun Sun BR · Amortecedor (8479.90.90) e TCU (8479.90.90)

Para: Raimundo Nascimento (Marear) · Emerson Oliveira (PlanetaComex) · José Adailton Santos (Videl) Usuário externo que protocola: Gearlison da Silva Caires (procurador, procuração de 21/08/2026) Pleiteante / interessada: Factiun Sun BR Ltda · CNPJ 64.947.469/0001-15 Base legal: Res. Gecex nº 512/2023 (compilada) · Decreto nº 11.428/2023 · Gecex 760/2025 · Gecex 852/853/2026 Versão: 02/09/2026

## 0. Cronograma que este guia cumpre

| Etapa | Data | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Início do cadastro de usuário externo | 02/09/2026 | Gearlison |
| Liberação do cadastro (3 a 5 dias úteis) | até 09/09/2026 | MGI |
| Correções documentais fechadas | 09/09/2026 | Factiun + Videl |
| Protocolo — Processo 1 (Amortecedor) e Processo 2 (TCU) | 10 a 15/09/2026 | Gearlison + despachante |
| Análise documental MDIC | 1 a 4 semanas | MDIC |
| Consulta pública | 30 dias corridos | — |
| Decisão Gecex + DOU | ~4 meses após o protocolo (dez/2026 a fev/2027) | Gecex |

Um pleito indeferido só pode ser reapresentado depois de 1 ano. Por isso este guia tem conferências de "não protocolar se…" em cada etapa.

## 1. Onde é o protocolo (e onde NÃO é)

O MDIC não tem SEI próprio. O peticionamento é no SEI/ColaboraGov, operado pelo MGI: https://colaboragov.sei.gov.br (IN SSC/MGI nº 79/2026, art. 84).

Atenção: a solicitação de cadastro feita em 01/09 recebeu resposta automática do SEI do Ministério do Turismo (sei@turismo.gov.br). Esse cadastro não serve para o MDIC. Refazer o cadastro no ColaboraGov, órgão MDIC, e responder ao Turismo pedindo o cancelamento.

O login do SEI é próprio (usuário/senha do SEI). A conta gov.br entra apenas para assinar o Termo de Concordância.

Plano B, se o ColaboraGov travar: Protocolo.GOV.BR do MDIC, com os mesmos modelos de gov.br/mdic/pt-br/assuntos/sdic/ex-tarifario/encaminhar-pleito.

## 2. Cadastro de usuário externo (caminho crítico)

Quem se cadastra é a pessoa física Gearlison da Silva Caires. A Factiun Sun BR é a interessada do processo, não a usuária.

Acessar https://colaboragov.sei.gov.br → Usuário Externo → "Clique aqui se você ainda não está cadastrado". Órgão: MDIC.

Preencher com dados idênticos ao RG (nome sem abreviação, sem caixa alta). Endereço igual ao comprovante.

E-mail pessoal e nominal (ex.: Gmail). E-mail corporativo (gcaires@videltel.com.br) é rejeitado. Criar regra de encaminhamento desse e-mail pessoal para gcaires@videltel.com.br e jadam@videltel.com.br, para não perder prazo de exigência (10 dias úteis).

Baixar o Termo de Concordância e Veracidade (PDF do portal MGI) e preencher com os mesmos dados do passo 2.

Assinar o Termo: gov.br (assinador.iti.br, conta prata ou ouro) ou ICP-Brasil. Alternativa: próprio punho, digitalizado.

Juntar RG e CPF (ou CNH) em PDF colorido + comprovante de endereço.

Enviar:

assinatura gov.br/ICP → e-mail para sei@gestao.gov.br, assunto exatamente: Cadastro de Usuário Externo, com Termo + documentos anexos;

assinatura de próprio punho → Protocolo GOV.BR do MGI, tipo "11 — Solicitar cadastro de usuário externo no SEI".

Liberação em até 5 dias úteis (média 3). Guardar o e-mail de confirmação.

Não seguir para o protocolo se: o e-mail de liberação não chegou; o nome no cadastro difere do nome na procuração.

## 3. Antes de abrir o SEI — pasta final por processo

Montar duas pastas (AMORT e TCU) com os PDFs abaixo, nomeados conforme o README do pacote. Cada arquivo: PDF pesquisável, sem comentários/controle de alterações, ≤ 30 MB, em português (estrangeiro + tradução simples no mesmo PDF).

| # | Documento | AMORT | TCU | Conferir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | Formulário (conteúdo em Word, para copiar no SEI) | [ ] | [ ] | NCM, BK, 14% → 0%, descrição TEC, uma pessoa de contato, valores sem separador de milhar |
| 01 | Catálogo do fabricante (XSD / IED) + tradução | [ ] | [ ] | Original do fabricante, parâmetros da descrição localizáveis no texto |
| 03 | Fatura proforma em nome da Factiun Sun BR, destino Brasil + tradução | [ ] | [ ] | Não é fatura real; não é Factiun Sun S.L.; quantidade do projeto |
| 04 | Procuração (assinada 21/08, ICP) | [ ] | [ ] | Arquivo correto (o "04" dos zips é o contrato social) |
| 04b | Contrato social consolidado (constituição + 1ª + 2ª alterações, com registro JUCEMG) | [ ] | [ ] | Sede Salvador; Tony administrador |
| 04c | Cartão CNPJ nato-digital | [ ] | [ ] | Endereço Salvador; situação ativa |
| 05 | Memória descritiva técnica (sem marca; NCM do processo) | [ ] | [ ] | Colchetes preenchidos com dados do catálogo |
| 06 | Projeto de investimento (PDF único, idêntico nos dois) | [ ] | [ ] | MWh/ano preenchidos com o PVsyst |
| 07 | Declaração de usuário final assinada pela BCP + Anexo I PVsyst | [ ] | [ ] | Título "Declaração de Usuário Final"; Fortaleza; NCM do processo; assinatura gov.br/ICP válida |
| 08 | Carta justificativa reassinada (Tony, ICP) | [ ] | [ ] | Texto TEC; NCM do processo; sem marca |
| 10 | Atestado ABIMAQ (se recebido) | [ ] | [ ] | Senão, juntar depois por intercorrente |
| 11 | Laudo CREA (se pronto) | [ ] | [ ] | Idem |

Não protocolar se: qualquer documento ainda tiver [colchetes]; a NCM não for a mesma em 00, 03, 05, 07 e 08; a declaração da BCP estiver sem assinatura; a proforma estiver em nome da Factiun Sun S.L.; o catálogo for imagem sem OCR.

Regra do catálogo: o catálogo (01) é publicado na íntegra na consulta pública e vai sozinho no campo próprio. Nunca no mesmo PDF da proforma, do contrato social ou do projeto de investimento.

## 4. Peticionamento — passo a passo (repetir para cada NCM)

Login no SEI/ColaboraGov como usuário externo → menu Peticionamento → Processo Novo.

Tipo de processo: "Política de Comércio Exterior: Ex-tarifário para BK e BIT: Concessão".

Especificação: razão social da pleiteante — Factiun Sun BR Ltda — Ex-tarifário NCM 8479.90.90 — Amortecedores hidráulicos para seguidores solares (no processo 2: … — Unidades de controle de seguidores solares). Nunca escrever "Videl".

Interessado: Pessoa Jurídica → CNPJ 64.947.469/0001-15 → conferir que a linha da Factiun apareceu na tabela de interessados antes de continuar.

Documento principal = formulário eletrônico dentro do SEI (não é anexo). Só as células vazias são editáveis. Colar campo a campo a partir do arquivo 00-formulario-pleito (já em Word). Valores sem separador de milhar. Uma única pessoa de contato (Gearlison).

Antes de clicar em Peticionar, copiar todo o formulário preenchido para o Word — o usuário externo perde acesso ao formulário depois do envio.

Anexos: "Documentos Essenciais / Anexos", um arquivo por vez. Tipo: Anexos. Formato: Nato-digital (PDF nascido digital) ou Digitalizado (se veio de scanner). Só PDF, ≤ 30 MB. Ordem sugerida: 01, 03, 04, 04b, 04c, 05, 06, 07, 08, (10, 11).

Janela de 1 hora: o SEI apaga os arquivos se passar mais de 1 hora entre o primeiro e o último upload. Ter a pasta pronta e subir tudo de uma vez, sem interrupção. Conexão estável.

Clicar em Peticionar → informar cargo/função ("Procurador") → senha do SEI → confirmar.

Salvar o Recibo Eletrônico de Protocolo (PDF) e anotar o número do processo.

Repetir os passos 1 a 9 para o segundo processo (TCU).

Registrar os dois números de processo na planilha docs/ex-tarifario-factiun-acompanhamento.xlsx (aba Cronograma) e enviar os recibos para gcaires@videltel.com.br, jadam@videltel.com.br e para a Factiun (Iñigo, Tony).

## 5. Depois do protocolo

| Evento | O que fazer | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Exigência / pedido de complementação do MDIC | Responder somente por Peticionamento Intercorrente no mesmo processo (e-mail não integra o processo) | 10 dias úteis |
| Consulta pública (Portal do Ex-tarifário — Painel de Consultas Públicas) | Monitorar semanalmente; verificar se o texto publicado é o pleiteado | 30 dias corridos |
| Contestação de fabricante nacional | Réplica por Intercorrente com o kit pronto: comparativo ponto a ponto, capacidade real do contestante, prazo de entrega, laudo CREA, atestado ABIMAQ, consultas documentadas. Silêncio = desistência e arquivamento | 10 dias úteis |
| Juntada de ABIMAQ / laudo CREA / PVsyst atualizado | Peticionamento Intercorrente | antes do fim da CP |
| Decisão do Gecex | Resolução publicada no DOU; vigência a partir da publicação, sem retroatividade para DI anterior | — |
| Verificação de rotina do processo no SEI | Adailton, semanal, no acesso externo | contínuo |

## 6. Contatos

| Assunto | Contato |
| --- | --- |
| Dúvidas de rito (Divisão de Ex-tarifário MDIC) | extarifario@mdic.gov.br (digitar à mão; o link do site aponta para endereço extinto) |
| Consultas públicas | sdp.extarifario@mdic.gov.br |
| Cadastro de usuário externo (MGI) | sei@gestao.gov.br · https://colaboragov.sei.gov.br |
| Modelos oficiais | gov.br/mdic/pt-br/assuntos/sdic/ex-tarifario/encaminhar-pleito |
| Videl — procurador / usuário SEI | Gearlison Caires · gcaires@videltel.com.br · +55 11 94376-0266 |
| Videl — condução do processo | José Adailton Santos · jadam@videltel.com.br |
| Factiun — documentação | Iñigo Bonilla · Johana Alcalde |
| Factiun — representante legal | Tony Wellington Lamenha Lins · twlamenha@factiun.com |

## 7. Resumo de uma linha por processo

| Processo | NCM | Categoria | II | Pleito | Descrição (Ex pretendido) | Nº do processo SEI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Amortecedor | 8479.90.90 | BK | 14% | 0% | Amortecedores hidráulicos para seguidores solares fotovoltaicos, força 3.300–8.650 N, curso 381 mm, tração ≥ 20 kN, -20 a +60 °C, ASTM B117 | [ ] |
| 2 — TCU | 8479.90.90* | BK | 14% | 0% | Unidades eletrônicas de controle de seguidores solares, rastreamento e backtracking, Zigbee/BLE/RS485, OTA, IP65/NEMA 3R, IEC 62817 | [ ] |

\ Salvo parecer de classificação contrário do despachante (alternativa 8517.62.59, BIT, 20%). Seja qual for, a mesma NCM em todos os documentos do processo